# План виконання Лаби 1

До захисту в репозиторії має бути система, яка піднімається однією командою, віддає 7 ендпоінтів і не втрачає дані при перезапуску БД.

# Порядок робіт

Етапи 1-2 блокують усе інше, далі можна працювати паралельно.

| # | Етап | Результат | Хто |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каркас і Docker | docker compose up піднімає backend + Postgres | Учасник 1 |
| 2 | Схема БД і міграції | 4 таблиці, FK, унікальний індекс, сід-скрипт | Учасник 1 |
| 3 | Auth (JWT) | register / login, middleware перевірки токена | Учасник 1 |
| 4 | CRUD опитувань | create / list / get / close / delete + валідація | Учасник 1 |
| 5 | Голосування | POST /vote: транзакція, 409 на повторний голос | Учасник 2 |
| 6 | Результати + кеш | GET /results, кеш у пам'яті процесу | Учасник 2 |
| 7 | Обробка помилок | централізований handler, виняток в HTTP-код | Учасник 2 |
| 8 | Bottleneck-аналіз | 3+ точки: Компонент / Root Cause / Симптоматика | Учасник 2 |
| 9 | Документація | README, OpenAPI, схема C4, RACI | Разом |
| 10 | Репетиція захисту | холодний старт з нуля, прогін усіх ендпоінтів | Разом |

# Розподіл на двох

Пропозиція — можна помінятись місцями, головне домовитись до початку коду.

Учасник 1 — «платформа»: інфраструктура (Docker, мережі, volumes), схема БД і міграції, сід-скрипт, автентифікація, життєвий цикл опитування.

Учасник 2 — «ядро голосування»: транзакційна обробка голосу, конкурентність, результати й кешування, обробка помилок, аналіз вузьких місць.

На захисті кожного питатимуть про всю систему, а не лише про свій блок — перед здачею пройдіть код один одному.

# Рішення, які треба прийняти зараз

Це дешево зробити зараз і дорого ретроспективно — деталі в документі «Траєкторія лаб 2-5».

JWT-автентифікація з першого дня — без неї правило «один голос на користувача» ні на чому тримати, а стандартні сесії доведеться викидати в лабі 2.

Сід-скрипт — генерація умовно 500 користувачів і пачки опитувань. У лабі 5 без цього write-сценарій впреться в 409 замість реального навантаження.

Кеш результатів — свідомо в пам'яті процесу. Для MVP це виправдано, а в лабі 2 саме цей кеш стане матеріалом для аудиту стану та винесення в Redis.

`GET /health` і заголовок `X-Instance-ID` — обов'язкові в лабах 2 і 3, а коштують близько 20 рядків.

# Чек-лист здачі

Зібраний з формальних вимог методички — перевірте перед захистом.

☐ Мінімум 3 інтегровані сутності (у нас 4: User, Poll, Option, Vote)

☐ Мінімум 5 бізнес-орієнтованих ендпоінтів (у нас 7)

☐ Коректні HTTP-статуси та обробка помилок

☐ Архітектурна схема (C4 Component/Container або UML)

☐ Повноцінна СУБД з volume (in-memory заборонено)

☐ Міграції або DDL-скрипти ініціалізації

☐ Дані переживають перезапуск контейнера БД

☐ docker compose up піднімає весь стек без ручного втручання

☐ Налаштовані networks та volumes

☐ 3+ вузькі місця за формою Компонент / Root Cause / Симптоматика

☐ README: запуск, схема, API, RACI, bottleneck-аналіз

☐ Колекція запитів для демо (Postman / Bruno / curl)

☐ Холодний старт пройдено на чистій машині (docker compose down -v, потім up)